СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

УСТЬ-ТАРКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УСТЬ-ТАРКСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(шестого созыва)

РЕШЕНИЕ

(Двадцать шестой сессии)

от 07.04.2022                                                                                        № 100

«О сроках исполнения строительных и ремонтных работ в с. Усть-Тарка и

д. Богословка.»

Заслушав и обсудив доклад об исполнении строительных и ремонтных работ на территории Усть-Таркского сельсовета, заместителя  главы Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области Мамаева А.И., Совет депутатов Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области  решил:

1. Доклад  об исполнении строительных и ремонтных работ на территории Усть-Таркского сельсовета  принять к сведению (доклад прилагается).

2. Обратить внимание на запланированные работы в период с мая по июнь по ямочному ремонту в с. Усть-Тарка.

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области Шушканова В.В.

Глава Усть-Таркского сельсовета                  Председатель Совета депутатов

Усть-Таркского района                                  Усть-Таркского сельсовета

Новосибирской области                                 Усть-Таркского района

Новосибирской области

___________В.В. Шушканов                           _____________В.Н. Предвечный

# Приложение

# к решению Совета депутатов

Усть-Таркского сельсовета

Усть-Таркского района

Новосибирской области

от 07.04.2022 года № 100

Доклад  об исполнении строительных и ремонтных работ на территории Усть-Таркского сельсовета.

Администрацией Усть-Таркского сельсовета проводится запланированная работа в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

14 марта 2022года подписан муниципальный контракт по благоустройству придомовой территории по ул. Чапаева д. 5,7 и ул. Иванова д.13. на сумму 989 тыс. руб. Подрядная организация ООО «Возрождение». Контрактом предусмотрены работы по устройству проезда и площадки с покрытием из асфальтобетона и тротуара с покрытием из асфальтобетона возле д.13 по ул. Иванова. Сроки выполнения работ до 30 июня 2022года.

21 марта 2022года подписан муниципальный контракт по благоустройству территории  по ул. Матросова в с. Усть-Тарка на сумму 5,8 млн. руб. Подрядная организация ООО «Спектр СМ». Контрактом предусмотрены работы по устройству деревянного настила на детской площадки (0-6 лет) и на детском ландшафтном скалодроме, озеленение территории, установка детского игрового оборудования, устройство элементов благоустройства индивидуального производства (столы, скамейки, мостики, пеньки, пергола). Сроки выполнения работ до 29 июля 2022года.

Разработана проектная документация по благоустройству южного въезда в с. Усть-Тарка. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость строительства данного объекта составляет 4,9 млн. руб. Реализация запланирована на 2023год.

Ведется работа по разработке проектной документации:

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия  дороги по ул. Дзержинского в с. Усть-Тарка, Усть-Таркского района, Новосибирской области. Объект разбит на 2 участка (- 578м. от автомобильной дорогой на Татарск в сторону Усть-Тарки (маг. Молоток) и 233м. – подъезд в больнице) общей протяженностью 811метров.

2.  Строительство сетей наружного освещения по ул. Дзержинского в с. Усть-Тарка, Усть-Таркского района, Новосибирской области. Участок № 1. Участок № 2. (- 578м. от автомобильной дорогой на Татарск в сторону Усть-Тарки (маг. Молоток) и 233м. – подъезд в больнице) Общее количество опор – 27 шт.

3. Предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по защите территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Водопонижение и водоотведение грунтовых и поверхностных вод по ул. Кирова и прилегающей территории в с. Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области». Стоимость проектных работ составляет 9,7 млн. руб. С 06 апреля 2022года начался прием заявок на выполнение проектных работ.

Подписаны 3 контракта по обустройству пешеходный переходов в с. Усть-Тарка и д. Богословка. Общей стоимостью 1,4 млн. руб. Сроки выполнения работ до 30 июня 2022г.

Направлена заявка на участие в конкурсе социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры на министерство региональной политики Новосибирской области по устройству ограждения кладбища в д. Богословка. Сумма заявки составляет 614 тыс. руб.

Запланирована работа по формированию границ земельного участка под детскую площадку в д. Богословка. Данная работа необходима для дальнейшей возможности участвовать в различных грантах.

Продолжается работа по строительству объекта «Строительство системы водоочистки в с. Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области». Стоимость строительства объекта составляет 70,7 млн. руб. Выполнены работы на 60%. Сроки выполнения истекли 15 марта 2022года. 16 марта направлена претензия на подрядную организацию.

Запланированы работы в период с мая по июнь по ямочному ремонту в с. Усть-Тарка. В приоритете выполнить работы по ул. Комсомольская и ул. Иванова.